|  | ### Приложение №1 к Договору № 260140610/04 от «» 2026г. |
| --- | --- |
| Согласовано: Должность | Утверждаю: Заместитель генерального директора по производству АО «Пургаз» |
| ___________________ /_______ | ___________________ Я.Ю. Шульга (по доверенности №28 от 22.05.2024г.) |

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту запорной арматуры

технологических объектов Губкинского НГКМ.

| № п/п | Основные данные и требования | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Выполнение работ по ремонту запорной арматуры технологических объектов АО «Пургаз» Губкинского НГКМ: - Фонтанная арматура к скв.№1062 инв.№1470; - Фонтанная арматура к скв.№1141 инв.№1541; - Фонтанная арматура к скв.№1113 инв.№1520; - Фонтанная арматура к скв.№1123 инв.№1529; - Фонтанная арматура к скв.№1191 инв.№1586; - Фонтанная арматура к скв.№1231 инв.№1622; - Цех входа и сепарации газа инв.№2428; - Цех осушки газа и регенерации ТЭГа инв.№2430; - Цех подготовки топливного и импульсного газа инв.№5738. |
| 2 | Объем и сроки выполняемых работ | Объемы выполняемых работ предусмотрены дефектными ведомостями (Приложения №№ 1-11 к Техническому заданию). Работы выполняются в период Август - Сентябрь 2025 года в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №12 к Техническому заданию). |
| 3 | Место выполнения работ | Место производства работ располагается в ЯНАО, Пуровский район, 35 км от г. Губкинский. |
| 4 | Условия выполнения работ | Работы проводятся в условиях действующего производственного комплекса с выводом объекта в ремонт. Выполнение работ не должно препятствовать эксплуатации производственных объектов. Работы проводятся с оформлением нарядов-допусков на работы повышенной опасности. |
| 5 | Общие требования к выполнению работ. | Работы выполняются в соответствии с дефектными ведомостями, составляющими неотъемлемую часть настоящего технического задания. Работы повышенной опасности проводить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» издание 7; - ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; - ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; Монтажные работы, сварку, контроль качества сварных соединений и приемку работ произвести в соответствии с требованиями: - ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»; - СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка»; - СТО Газпром 15-1.1-002-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технологии сварки промысловых и магистральных трубопроводов»; - СТО Газпром 15-1.2-003-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технологии сварки при ремонте промысловых и магистральных трубопроводов»; - СТО Газпром 15-1.3-004-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений промысловых и магистральных трубопроводов»; - СТО Газпром 15-2.3-005-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений»; - СТО Газпром 15-1.5-006-2023 «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям сварки и неразрушающему контролю качества сварных соединений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промысловых и магистральных трубопроводов» |
| 6 | Требования по охране труда и промышленной безопасности | Допуск к производству ремонтных работ, осуществляется согласно: - Положения о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах АО «Пургаз»; - Порядка допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» СТО ГДН 11-02-2021; - Порядка взаимодействия подрядных организаций и эксплуатирующей организации при выполнении работ на ОПО «ООО Газпром добыча Ноябрьск» СТО ГДН 383-03-2021; - Политики ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в области Интегрированной системы менеджмента. Подрядная организация обязана: пройти вводный инструктаж по охране труда и противопожарный инструктаж в структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; организовать проведение всех видов инструктажей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области ОТ,ПиПБ, с периодичностью, установленной распорядительным документом подрядной организации; Требования к СИЗ и ДСИЗ: Подрядная организация обязана: а) иметь утвержденные своим распорядительным документом требования (нормы), регулирующие порядок выдачи специальной одежды и СИЗ и СИЗОД в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом климатических особенностей объекта; б) обеспечить персонал спецодеждой и СИЗ и СИЗОД в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) контролировать правильное использование персоналом специальной одежды, СИЗ и СИЗОД, необходимых для выполнения конкретных видов работ/услуг; г) не допускать к работе (отстранять от работы) персонал, не имеющий или не использующий специальную одежду, СИЗ и СИЗОД, соответствующую видам производимых работ/услуг. д) персонал, выполняющий работы повышенной опасности, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ и ДСИЗ. Подрядная организация обязана соблюдать требования: - при проведении газоопасных работ - ИПР-ГДН-007-24 «Инструкция по организации и безопасному ведению газоопасных работ на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск». - при проведении огневых работ - ИПР-ГДН-009-23 «Инструкция по организации безопасному ведению огневых работ на объектах ООО "Газпром добыча Ноябрьск». - при работах с подъемными сооружениями (кранами, кран-балками) - ФНиП в области ПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» № 461 от 26.11.2020. - при выполнении погрузо-разгрузочных работ - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов № 753 н от 28.10.2020, ИВР–13–061–20 «Инструкция по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов». - при производстве работ подъемными сооружениями - ИПР-10-35-21 «Инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ подъемными сооружениями». При производстве работ соблюдать требования СТО Газпром 18000.2-007-2018 «Порядок применения знаков безопасности и других средств визуальной информации об опасностях на объектах ПАО «Газпром». 7.5. Подрядная организация несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку, аттестацию, проверку знаний) в области ОТ,ПиПБ собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников, привлеченных для производства работ/оказания услуг. *действующая редакция на момент допуска к производству работ. |
| 7 | Требования к поставке материалов | Подрядчик гарантирует, что качество материалов и комплектующих изделий, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать дефектным ведомостям, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, включая радиационную безопасность, в случае если это установлено законодательством, полностью соответствовать требованиям опросных листов, быть новыми (не бывшими в эксплуатации (в использовании)). Подрядчик осуществляет входной контроль применяемых материалов, оборудования и изделий. По результатам входного контроля Подрядчик составляет соответствующую исполнительную документацию. Подрядчик осуществляет складирование и хранение материалов для производства работ на собственных складских территориях (помещениях), по согласованию с Заказчиком допускается предоставление Подрядчику мест для хранения материалов, не ранее чем за 3 дня до начала выполнения работ. Подрядчик гарантирует чистоту и порядок предоставленного места складирования, вывоз образующихся отходов в период проведения работ и по завершению работ. |
| 8 | Требования по охране окружающей среды | 8.1. Работы проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации: Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.; Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»; Постановление Правительства РФ №255 от 03.03.2017 г. «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»; Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г.; Постановление Правительства РФ №2200 от 21.12.2020 г. «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»; Постановление Правительства РФ №1026 от 08.12.2020 г. «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов опасности»; Постановление Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; Приказ МПР России №1028 от 08.12.2020 г. «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами»; 8.2. Проведение работ осуществляется в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, нормативами допустимого воздействия на окружающую среду. Должны предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране окружающей среды. Вывоз образованных отходов осуществляет Подрядчик с соблюдением норм и правил обращения с отходами I-IV классов опасности и предает образованные отходы в специализированную организацию с действующей лицензией на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. |
| 9 | Требования к предоставлению исполнительной документации | Подрядчик предоставляет комплект исполнительной документации в соответствии с ВСН 012-88, РД 03-606-03 при выполнении ремонтных работ на объектах АО «Пургаз» в 3 экземплярах: 1 оригинал и 2 заверенных копии в бумажном виде, дополнительно в электронном виде в форматах Autocad, Mapinfo, PDF. |

Приложения к техническому заданию:

Приложение №1 – Дефектная ведомость № ГГП-СДГ-01-2025;

Приложение №2 – Дефектная ведомость № ГГП-СДГ-02-2025;

Приложение №3 – Дефектная ведомость № ГГП-СДГ-03-2025;

Приложение №4 – Дефектная ведомость № ГГП-СДГ-04-2025;

Приложение №5 – Дефектная ведомость № ГГП-СДГ-05-2025;

Приложение №6 – Дефектная ведомость № ГГП-СДГ-06-2025;

Приложение №7 – Дефектная ведомость № ГГП-СДГ-07-2025;

Приложение №8 – Дефектная ведомость № ГГП-СДГ-08-2025;

Приложение №9 – Дефектная ведомость № ГГП-ГКС-01-2025;

Приложение №10 – Дефектная ведомость № ГГП-ГКС-02-2025;

Приложение №11 – Дефектная ведомость № ГГП-ГКС-03-2025;

| Ведущий инженер-технолог ПТО |  | И.П. Жуков |
| --- | --- | --- |