Приложение №3

к договору №260145610/02 от __.__.2026 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| п/п | Наименование выполняемых видов работ | Сроки начала выполнения отдельных видов работ | Сроки окончания выполнения отдельных видов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор и анализ информации об объектах проектирования. | 01.07.2026 | 15.09.2026 |
|  | Разработка и рассмотрение у Заказчика проекта (стадия П) на ликвидацию обвязок устьев газовых скважин Губкинского НГКМ. |  |  |
|  | Разработка и рассмотрение у Заказчика проекта (стадия Р) на ликвидацию обвязок устьев газовых скважин Губкинского НГКМ. |  |  |
|  | Разработка окончательной редакции проекта (стадия П и Р) на ликвидацию обвязок устьев газовых скважин Губкинского НГКМ и сопровождение прохождения проектом экспертизы промышленной безопасности в независимой экспертной организации. |  |  |
| 2 | Передача результата выполненных работ. | 16.09.2026 | 30.09.2026 |

Подрядчик							Заказчик

Должность							Генеральный директор

Наименование организации				АО «Пургаз»

____________/ФИО						___________/ С.П. Стецюкевич/

МП								МП